大学生助教招募平台（敏捷开发）会议记录表

| 序号 | 会议类型 | 会议地点 | 会议时间 | 会议主题 | 会议重点总结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迭代计划会 | 线下 | 3.1 | 明确迭代目标和任务分配 | 在本次会议中，本小组6人于学校食堂进行讨论，明确了项目需求和后续进展计划，同时，完成相关任务的分配（调研，原型设计，采访） |
| 2 | 每日站会 | 线上 | 3.2 | 构建Github仓库及各组员个人分支 | 在本次会议中，由组员肖睿楷进行github的使用说明及规范 |
| 3 | 每日站会 | 线上 | 3.3 | 项目进度同步 | 各组员实现各自项目进度同步 |
| 4 | 每日站会 | 线上 | 3.4 | 项目进度同步 | 各组员实现各自项目进度同步 |
| 5 | 研讨会 | 线上 | 3.5 | Github 使用说明 | 由组员余航为各组员说明如何使用github从各自电脑与远程仓库进行联系，组员互相提出并解决各自的问题同时进行各自第一次pull与push请求，并修改各自的readme文件 |
| 6 | 每日站会 | 线上 | 3.6 | 项目进度同步 | 各组员实现各自项目进度同步 |
| 7 | 每日站会 | 线上 | 3.7 | 项目进度同步 | 各组员实现各自项目进度同步 |
| 8 | 研讨会 | 线下 | 3.8 | 深入讨论、明确用户画像，提出用户故事 | 在本次会议中，本小组6名同学于食堂进行项目需求讨论，在本次会议中，由组员于航进行各项前期调研的说明后（采访等），各个小组成员结合各自对程序的预想和实际调研总结出初步的用户画像和用户故事。 |
| 9 | 每日站会 | 线上 | 3.9 | 各组员总结需求研讨会内容 | 各组员参考需求研讨会的内容，进行对各项用户故事可行性和必要性验证和讨论 |
| 10 | 每日站会 | 线上 | 3.10 | 各组员总结需求研讨会内容 | 组员余航根据研讨会内容，完成了需求调查问卷，并进行了发布 |
| 11 | 每日站会 | 线上 | 3.11 | 各组员增添修改用户故事 | 各组员根据实际调研情况对用户故事进行增添和修改 |
| 12 | 每日站会 | 线上 | 3.12 | 各组员增添修改用户故事 | 各组员根据实际调研情况对用户故事进行增添和修改 |
| 13 | 每日站会 | 线上 | 3.13 | 各组员增添修改用户故事 | 各组员根据实际调研情况对用户故事进行增添和修改 |
| 14 | 研讨会 | 线下 | 3.14 | 构建产品代办清单及原型设计讨论 | 在本次会议中，本小组6位同学在学校食堂内开展最终的用户故事筛选，按照：是否需要，能否实现，是否有益于程序的准则，结合先前的调研结果，划分史诗，构建出项目的产品代办清单，同时对原型设计进行讨论，确定了主要页面和主要跳转逻辑并分配各个页面原型的分工 |
| 15 | 每日站会 | 线上 | 3.15 | 原型设计讨论 | 各组员就原型设计进行讨论和确认 |
| 16 | 每日站会 | 线上 | 3.16 | 原型设计讨论 | 各组员就原型设计进行讨论和确认 |
| 17 | 每日站会 | 线上 | 3.17 | 原型设计讨论 | 各组员就原型设计进行讨论和确 |
| 18 | 研讨会 | 线下 | 3.18 | 与助教老师确认项目进展并解决原型设计的实现问题 | 在本次会议中，本小组6位同学在食堂内集中解决原型设计中的问题，同时，与助教老师进行联系，确认项目进度并进行评估，同时根据助教老师的建议进行二次讨论，重新确认目标，防止进度偏离 |
| 19 | 每日站会 | 线上 | 3.19 | 原型设计与需求进行二次对应 | 队员们将我们的原型设计与需求进行二次对应，确保实现了所有的需求，以及没有偏离用户画像和基础目标 |